  J-EOLE 14-15 Juin 2015
Méthodologie EOLE
Daniel Dehennin
Gilles Grandgérard
CC BY-NC-SA 2.0 FR
[Speaker Notes: Pour on fait cette présentation ?]

---
À l’origine : la charte EOLE
Licence libre
Mise à disposition publique
Méthodes Agiles

---
Rappel de la gestion des livrables
Depuis EOLE 2.4.0 : stabilité et évolutions

---
Rappel de l’agilité EOLE : SCRUM
- Présentation aux J-EOLE 2014
- Greffon Redmine Backlogs : tableau blanc interactif

---
SCRUM: Quels Outils ?
◄ 2014
2015 ►

---
Gestion des demandes entrantes
- Prioriser les demandes de la communauté
- Accélérer la prise en charge
Prise en charge ≠ résolution

---
Flux des demandes entrantes

---
Résolution des anomalies
- Traitement express : curatif
- Scénario du sprint : correctif
- Correction depuis la plus ancienne version supportée
- Intégration sur la version en développement

---
Rétroportage des correctifs
Au cas par cas
- Gravité et impact sur les serveurs en production
- Template creole
- Valeur par défaut
Nécessite une campagne de tests par version impactée

---
Décision de rétroportage
Non :
Publication d’un errata
Oui :
Publication d’un paquet correctif

---
Publication d’un errata
Pour les correctifs non éligibles au rétroportage
- Descrition du correctif dans la demande
  - Génération d’un fichier patch attaché à la demande
  - Description d’un contournement
- Ajout d’une référence dans les pages d’errata
  - Errata EOLE 2.4
  - Errata EOLE 2.5

---
Préparation des paquets candidats
- Fréquence : au fil de l’eau
- Dépôt de paquet .deb : test-eole.ac-dijon.fr
- Niveau de mise à jour : candidat
- Intitulé des jounaux : « Mise à jour candidate en préparation »
Maj-Auto -S test-eole.ac-dijon.fr -C

---
Publication des paquets candidats
- Fréquence : à chaque sprint
- Dépôt de paquet .deb : eole.ac-dijon.fr
- Niveau de mise à jour : candidat
- Intitulé des jounaux : « Mise à jour candidate annoncée »
Maj-Auto -C -S eole.ac-dijon.fr

---
Publication des paquets correctifs
- Fréquence : à chaque sprint + 1
- Dépôts de paquets .deb : eole.ac-dijon.fr et test-eole.ac-dijon.fr
- Niveau de mise à jour : stable
- Intitulé des journaux : « Mise à jour corrective »
Maj-Auto

---
Intégration Continue
Intégration Continue et DevOps

---
Esprit du mouvement DevOps
- Déploiement régulier des applications ( répétition ► fiabilisation)
- Tester au plus tôt
- Un environnement similaire à celui de production
- Une intégration continue incluant des « tests continus »
- Boucle d'amélioration courte

---
Intégration continue chez EOLE
Maturité	Situation Atteinte	Status
1	Pas de serveur d’intégration continue	OK
2	Constructions quotidiennes	OK
3	Constructions quotidiennes et tests automatisés basiques	OK
4	Arrivée des métriques	OK
5	Prendre les tests au sérieux	OK
6	Tests d'acceptation automatisés et un déploiement plus automatisé	En cours
7	Déploiement Continu	Non

---
Intégration Continue : Aujourd'hui
Ajout des versions 2.5.1, 2.5.2 et 2.6.0
Pour la 2.6.0, installation depuis les Xenial Daily, Bêta, RC et ISO Finale
Jenkins 2.0

---
Quelques Stats
- 1200 Jobs Jenkins pour 8 versions EOLE
- ~ 80000 VMs déployées depuis 2014
- ~ 120 VMs déployées par nuit
- ~ 3,5 To d’images préparées

---
Jenkins : un mois ...

---
Jenkins : Tableau de Bord 2.6.0

---
Voir 2,6,0 amonecole
Visite …
http://jenkins.eole.lan/

---
Licence
Cette présentation est mise à disposition sous licence Creative Commons by-nc-sa 2.0-fr
Attribution	Partage dans les mêmes conditions
Pas d’utilisation commerciale	France
Vous pouvez obtenir une copie de la licence :
  - Par internet : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
  - Par courrier postal : Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900 Mountain View, California, 94041, USA